Plan del Proyecto

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computación

Curso: Aseguramiento de la Calidad del Software

Periodo: I Semestre 2026

Estudiantes:

Angie Aguilar Alemán

Jonathan Sancho Loaiza

Jeremy Montero Araya

Dereck Cuadra Gonzalez

Docente: Prof. Marcos Rodriguez

Tabla de Contenidos

Índice de Tablas	3

Introducción	4

Especificaciones del software	5

Versiones y proveedores de la aplicación	5

Hardware utilizado en el entorno de ejecución de la aplicación	6

Anexo Vocabulario Técnico Descripción de requerimientos o historias de usuario	7

Descripción de requerimientos o historias de usuario	8

Problema	18

Situación actual del sistema	18

Descripción del problema	18

Origen del problema	18

Consecuencias identificadas	19

Objetivos, metas e indicadores	20

Objetivo General	20

Objetivos Específicos	20

Metas	20

Indicadores	21

Recursos Disponibles	21

Infraestructura y entorno de trabajo	21

Datos y cuentas de prueba	21

Herramientas para la ejecución de pruebas	22

Código fuente y documentación disponible	22

Cronograma de actividades	22

Bibliografía	26

# Índice de Tablas

Tabla 1: Versiones y proveedores de la aplicación	5

Tabla 2: Hardware utilizado en el entorno de ejecución de la aplicación	6

# Introducción

Hoy en día, muchas empresas y organizaciones necesitan sistemas digitales para gestionar sus operaciones internas, como el registro de pedidos, el control de usuarios y la protección de la información que manejan. Cuando estos sistemas no funcionan correctamente o no cuentan con las medidas de seguridad adecuadas, pueden ocurrir problemas graves: desde la pérdida de información importante hasta el acceso no autorizado de personas ajenas al sistema.

En este contexto, se identificó una aplicación web de gestión de pedidos que permite a los usuarios registrarse, iniciar sesión y crear pedidos de forma digital. El sistema cuenta con dos tipos de usuarios: los usuarios regulares, que pueden gestionar sus propios pedidos, y los administradores, que tienen acceso completo para supervisar todos los pedidos y usuarios registrados. Para proteger el acceso, el sistema utiliza un mecanismo de autenticación basado en tokens, lo que significa que cada vez que un usuario inicia sesión, el sistema le genera una credencial temporal que le permite operar de forma segura.

Se seleccionó este proyecto porque, a pesar de que el sistema se encuentra funcional, se detectaron áreas de oportunidad relacionadas con la calidad del software y la seguridad de la información. Al tratarse de un sistema que maneja datos de usuarios y controla el acceso mediante roles y credenciales, cualquier falla o vulnerabilidad podría comprometer tanto la operación como la confianza de quienes lo utilizan. Por esta razón, resulta un caso de estudio ideal para aplicar prácticas de aseguramiento de calidad, realizar pruebas estructuradas y proponer mejoras concretas.

El objetivo de este documento es presentar de manera clara el plan de trabajo que guiará las actividades del proyecto. En él se describen las características técnicas del sistema, las funcionalidades que serán evaluadas, el problema central identificado junto con sus causas y efectos, así como los objetivos, metas e indicadores que permitirán medir el avance y el impacto de las mejoras realizadas.

Dado que el sistema involucra el manejo de credenciales, tokens de sesión y distintos niveles de acceso, resulta especialmente relevante aplicar técnicas de verificación que abarquen tanto el comportamiento funcional como los aspectos de seguridad. Un enfoque de pruebas bien definido no solo permite detectar errores antes de que generen consecuencias, sino que también establece un marco de referencia para futuras mejoras sobre la base de código existente.

A lo largo del documento se incluyen también los recursos con los que cuenta el equipo para llevar a cabo las pruebas, la planificación temporal de las actividades y las fuentes consultadas para sustentar las decisiones tomadas durante el proyecto.

# Especificaciones del software

El presente documento describe las tecnologías de software y el hardware utilizados en el entorno de ejecución de la aplicación. La aplicación se encuentra encapsulada por medio de contenedores Docker, lo que permite desplegar todos sus componentes (frontend, backend y base de datos) de forma aislada y reproducible dentro de un mismo equipo. En la tabla de versiones, la columna "Tecnología / Componente" indica el nombre de la herramienta o librería utilizada junto con una breve descripción de su función, mientras que la columna "Proveedor y Versión" especifica quién desarrolla dicha tecnología y la versión exacta empleada en el proyecto.

## Versiones y proveedores de la aplicación

Tabla 1: Versiones y proveedores de la aplicación

| Tecnología / Componente | Proveedor y Versión |
| --- | --- |
| Docker Plataforma de contenedores que encapsula la aplicación y sus dependencias en ambientes aislados y reproducibles. | Proveedor: Docker, Inc. Versión: Dependiente del entorno de ejecución |
| Node.js Entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor, utilizado para el desarrollo del frontend. | Proveedor: OpenJS Foundation Versión: 18.0.0 |
| React Biblioteca de JavaScript para la construcción de interfaces de usuario basadas en componentes. | Proveedor: Meta Platforms, Inc. Versión: 18.3.1 |
| React Router DOM Biblioteca de enrutamiento para aplicaciones React en el navegador. | Proveedor: Remix Software Versión: 7.12.0 |
| Axios Cliente HTTP basado en promesas para realizar peticiones desde el frontend hacia el backend. | Proveedor: Axios Project Versión: 1.13.12 |
| Java Lenguaje de programación orientado a objetos utilizado para el desarrollo del backend. | Proveedor: Oracle Corporation Versión: 25.0.2 |
| Spring Boot Framework de Java que simplifica la creación de aplicaciones backend con configuración mínima. | Proveedor: VMware / Broadcom (Spring) Versión: 4.0.1 |
| JSON Web Token (JJWT) Biblioteca para la generación y validación de tokens JWT, utilizada en la autenticación. | Proveedor: JJWT Project Versión: 0.13.0 |
| SpringDoc OpenAPI Herramienta que genera documentación interactiva de la API REST de forma automática. | Proveedor: SpringDoc Versión: 3.0.1 |
| PostgreSQL Sistema gestor de bases de datos relacional. Se ejecuta como imagen Docker oficial (postgres:18.0.0). | Proveedor: PostgreSQL Global Development Group Versión: 18.0.0 |

## Hardware utilizado en el entorno de ejecución de la aplicación

Todo el software descrito en este documento (frontend, backend y base de datos) se ejecuta en un solo equipo, desplegado mediante contenedores Docker. A continuación se detallan las especificaciones del equipo utilizado.

Tabla 2: Hardware utilizado en el entorno de ejecución de la aplicación

| Componente | Especificación |
| --- | --- |
| Equipo | ASUS TUF Gaming A15 FA506NC |
| Procesador | AMD Ryzen 5 7535HS |
| Memoria RAM | 32 GB DDR5 — 4800 MHz |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 3050 Mobile |
| Almacenamiento (1) | NVMe SSD — Patriot M.2 P300 — 512 GB |
| Almacenamiento (2) | NVMe SSD — Micron MTFDKBA512QGN — 512 GB |
| Red cableada | Realtek RTL8111 — Gigabit Ethernet |
| Red inalámbrica | Realtek RTL8852BE — IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |

## Anexo Vocabulario Técnico Descripción de requerimientos o historias de usuario

| Término | Descripción |
| --- | --- |
| Formato ISO 8601 | Estándar para fechas y horas: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.ss+HH:MM. Ej: 2020-05-07T23:48:09.06+01:00 |
| ID (Identificador Único) | Número entero positivo único generado automáticamente por el sistema |
| Texto Alfanumérico | Cadena con letras (A-Z, a-z) y números (0-9), puede permitir espacios |
| Validación de Campos | Verificación de datos: longitud, formato y obligatoriedad |
| Autenticación | Proceso de verificación de identidad mediante usuario y contraseña |
| Dashboard | Pantalla principal con métricas como total de usuarios y órdenes |
| CRUD | Operaciones: Crear, Leer, Actualizar, Eliminar |
| Coincidencia Parcial | Búsqueda que coincide aunque el texto no sea exacto |
| Case Insensitive | No diferencia entre mayúsculas y minúsculas |
| Base de Datos | Sistema de almacenamiento persistente de datos |
| Mensajes de Error | Respuestas ante fallos: específicos o generales |
| Tiempo Real / Datos Consistentes | Datos actuales sin retrasos ni inconsistencias |

# Descripción de requerimientos o historias de usuario

| US-AUTH-001 · Registro de usuario |  |
| --- | --- |
| Historia de Usuario | Como usuario nuevo quiero registrarme en el sistema para poder acceder a la plataforma y utilizar sus funcionalidades. |
| Criterios de Aceptación |  |
| Escenario 1: Registro exitoso |  |
| Given | El usuario se encuentra en el formulario de registro que contiene los campos obligatorios: usuario, contraseña, nombre y correo electrónico |
| When | Ingresa sus datos en los campos requeridos con el siguiente formato: - Usuario: texto alfanumérico, sin espacios, mínimo 4 caracteres, máximo 20, único - Contraseña: mínimo 8 caracteres, al menos una letra y un número - Nombre: texto alfabético, permite espacios, mínimo 2 caracteres - Correo electrónico: formato válido tipo texto@dominio.com y presiona "Registrarse" |
| Then | El sistema crea la cuenta y redirige al usuario al dashboard |
| Escenario 2: Datos incompletos |  |
| Given | El usuario se encuentra en el formulario de registro que contiene los campos obligatorios: usuario, contraseña, nombre y correo electrónico |
| When | Intenta registrarse dejando uno o más de los siguientes campos vacíos: - Usuario - Contraseña - Nombre - Correo electrónico |
| Then | El sistema no permite el registro y muestra mensajes de error específicos por cada campo vacío: - Si el campo usuario está vacío: "El usuario es requerido" - Si el campo contraseña está vacío: "La contraseña es requerida" - Si el campo nombre está vacío: "El nombre es requerido" - Si el campo correo electrónico está vacío: "El correo electrónico es requerido" Además, el sistema muestra un mensaje general indicando la cantidad de campos faltantes y cuáles son, por ejemplo: - "Faltan 2 campos por completar: usuario y contraseña" - "Faltan 4 campos por completar: usuario, contraseña, nombre y correo electrónico" |

| US-AUTH-002 · Inicio de sesión |  |
| --- | --- |
| Historia de Usuario | Como usuario registrado quiero iniciar sesión en el sistema para acceder a mi cuenta y a las funcionalidades disponibles. |
| Criterios de Aceptación |  |
| Escenario 1: Inicio de sesión exitoso |  |
| Given | El usuario se encuentra en la página de inicio de sesión que contiene los campos: usuario y contraseña |
| When | Ingresa sus credenciales con el siguiente formato: - Usuario: texto alfanumérico, sin espacios mínimo 4 y máximo 20 caracteres - Contraseña: texto con mínimo 8 caracteres al menos una letra y un número y presiona el botón "Iniciar sesión" |
| And | Las credenciales coinciden con un usuario registrado en el sistema |
| Then | El sistema lo redirige al dashboard |
| Escenario 2: Credenciales incorrectas |  |
| Given | El usuario se encuentra en la página de inicio de sesión que contiene los campos: usuario y contraseña |
| When | Ingresa sus credenciales en los campos requeridos con el siguiente formato: - Usuario: texto alfanumérico, sin espacios mínimo 4 y máximo 20 caracteres - Contraseña: texto con mínimo 8 caracteres al menos una letra y un número y presiona el botón "Iniciar sesión" |
| Then | El sistema no permite el acceso y muestra el siguientemensaje de error: "Usuario o contraseña incorrectos" |

| US-DASH-003 · Visualización del Dashboard |  |
| --- | --- |
| Historia de Usuario | Como usuario autenticado quiero visualizar el dashboard del sistema para conocer la cantidad de usuarios y órdenes registradas. |
| Criterios de Aceptación |  |
| Escenario 1: Mostrar estadísticas |  |
| Given | El usuario ha iniciado sesión correctamente y se encuentra en el dashboard y existen datos registrados en el sistema: - Usuarios: uno o más registros válidos en la base de datos - Órdenes: uno o más registros válidos en la base de datos |
| When | Accede al dashboard |
| Then | El sistema muestra una tarjeta con el total de usuarios registrados con el siguiente formato: - Valor numérico entero positivo (0 o mayor) - Sin decimales - Representa la cantidad total de usuarios almacenados en el sistema |
| And | El sistema muestra una tarjeta con el total de órdenes registradas con el siguiente formato: - Valor numérico entero positivo (0 o mayor) - Sin decimales - Representa la cantidad total de órdenes almacenadas en el sistema |
| And | Los valores mostrados corresponden exactamente a los datos actuales almacenados en el sistema (sin desfase, datos en tiempo real o última actualización consistente) |

| US-ORD-004 · Crear orden |  |
| --- | --- |
| Historia de Usuario | Como usuario autenticado quiero crear una nueva orden para registrar información dentro del sistema. |
| Criterios de Aceptación |  |
| Escenario 1: Creación exitosa de orden |  |
| Given | El usuario ha iniciado sesión correctamente y se encuentra en la sección de órdenes(apartado llamado userPage en el header de la página) y visualiza el formulario de creación de orden que contiene el campo obligatorio: descripción |
| When | Ingresa la descripción de la orden con el siguiente formato: - Descripción: texto alfanumérico - Permite espacios - Mínimo 5 caracteres - Máximo 255 caracteres |
| And | Presiona el botón de guardar |
| Then | El sistema valida los datos ingresados y registra la nueva orden correctamente en el sistema con los siguientes datos: - ID: valor único, entero positivo, generado automáticamente - Fecha y hora: timestamp generado automáticamente en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.ss+HH:MM, por ejemplo: 2020-05-07T23:48:09.06+01:00) - Descripción: texto ingresado por el usuario |
| And | La orden queda almacenada con los datos generados y es visible en el listado de órdenes mostrando: - ID como número entero - Fecha y hora en formato ISO 8601 - Descripción como texto |
| Escenario 2: Campos vacíos |  |
| Given | El usuario se encuentra en el formulario de creación de orden que contiene el campo obligatorio: descripción |
| When | Deja el siguiente campo vacío: - Descripción |
| And | Presiona el botón "Guardar" |
| Then | El sistema muestra un mensaje de error |
| And | El sistema muestra un mensaje general indicando los campos faltantes, por ejemplo: - "Falta 1 campo por completar: descripción" |

| US-ORD-005 · Visualizar órdenes |  |
| --- | --- |
| Historia de Usuario | Como usuario autenticado quiero visualizar las órdenes registradas para consultar la información existente en el sistema. |
| Criterios de Aceptación |  |
| Escenario 1: Mostrar lista de órdenes |  |
| Given | El usuario ha iniciado sesión correctamente y existen órdenes registradas en el sistema |
| When | El usuario accede a la sección de órdenes (apartado llamado userPage en el header de la página) |
| Then | El sistema muestra la lista de órdenes existentes con los siguientes datos por cada registro: - ID: - Valor único - Número entero positivo - Generado automáticamente - Fecha y hora: - Formato ISO 8601 - Estructura: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.ss+HH:MM - Ejemplo: 2020-05-07T23:48:09.06+01:00 - Descripción: - Texto alfanumérico - Permite espacios - Entre 5 y 255 caracteres |
| And | Cada orden se muestra en un elemento de lista o fila de tabla |
| And | La lista contiene todas las órdenes registradas en el sistema sin omitir registros |
| And | Los datos mostrados corresponden exactamente a la información almacenada en el sistema |

| US-ADM-006 · Buscar usuarios |  |
| --- | --- |
| Historia de Usuario | Como administrador quiero buscar usuarios por nombre para encontrar rápidamente un usuario en el sistema. |
| Criterios de Aceptación |  |
| Escenario 1: Búsqueda exitosa |  |
| Given | El administrador ha iniciado sesión correctamente y se encuentra en el panel de gestión de usuarios(apartado llamado en adminPage ubicado en el header, selecionando el apartado de users) y existen usuarios registrados en el sistema con los siguientes datos: - Usuario: texto alfanumérico, sin espacios, único, entre 4 y 20 caracteres - Contraseña: mínimo 8 caracteres, al menos una letra y un número (almacenada de forma segura) - Nombre: texto alfabético, permite espacios, mínimo 2 caracteres - Correo electrónico: formato válido tipo texto@dominio.com |
| When | Ingresa un valor en el buscador con el siguiente formato: - Nombre: texto alfabético - Permite espacios - Mínimo 1 carácter |
| Then | El sistema filtra y muestra los usuarios que coinciden con la búsqueda con las siguientes reglas: - Coincidencia parcial o completa sobre el campo nombre - No distingue entre mayúsculas y minúsculas |
| And | El sistema muestra los resultados en formato de lista o tabla incluyendo los siguientes datos por usuario: - Usuario: texto alfanumérico - Nombre: texto - Correo electrónico: formato válido |
| And | La contraseña no se muestra en los resultados por motivos de seguridad |
| And | Los resultados corresponden exactamente a los datos almacenados en el sistema sin omitir coincidencias válidas |

| US-ADM-007 · Eliminar usuario |  |
| --- | --- |
| Historia de Usuario | Como administrador quiero eliminar usuarios del sistema para mantener la base de datos actualizada. |
| Criterios de Aceptación |  |
| Escenario 1: Eliminación de usuario |  |
| Given | El administrador ha iniciado sesión correctamente y se encuentra en el panel de gestión de usuarios y visualiza la lista de usuarios registrados con los siguientes datos por cada usuario: - Usuario: texto alfanumérico, sin espacios, único, entre 4 y 20 caracteres - Contraseña: mínimo 8 caracteres, al menos una letra y un número (almacenada de forma segura, no visible) - Nombre: texto alfabético, permite espacios, mínimo 2 caracteres - Correo electrónico: formato válido tipo texto@gmail.com |
| When | Selecciona la opción "Eliminar" sobre un usuario específico identificado por: - Usuario único (texto alfanumérico) |
| Then | El sistema elimina el usuario del sistema |
| And | El usuario eliminado ya no se muestra en la lista de usuarios |
| And | Los cambios se reflejan inmediatamente en la interfaz mostrando la lista actualizada sin el usuario eliminado |

| US-ADM-008 · Buscar órdenes |  |
| --- | --- |
| Historia de Usuario | Como administrador quiero buscar órdenes por descripción para localizar órdenes específicas en el sistema. |
| Criterios de Aceptación |  |
| Escenario 1: Búsqueda de orden |  |
| Given | El administrador ha iniciado sesión correctamente y se encuentra en la gestión de órdenes(apartado llamado en adminPage ubicado en el header, seleccionando el apartado de orders) y existen órdenes registradas en el sistema con los siguientes datos: - ID: valor único, entero positivo - Fecha y hora: formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.ss+HH:MM) - Descripción: texto alfanumérico, permite espacios, entre 5 y 255 caracteres |
| When | Ingresa un valor en el buscador con el siguiente formato: - Descripción: texto alfanumérico - Permite espacios - Mínimo 1 carácter |
| Then | El sistema filtra y muestra las órdenes que coinciden con la búsqueda con las siguientes reglas: - Coincidencia parcial o completa sobre el campo descripción - No distingue entre mayúsculas y minúsculas |
| And | El sistema muestra los resultados en formato de lista o tabla incluyendo los siguientes datos por orden: - ID: número entero positivo - Fecha y hora: formato ISO 8601 - Descripción: texto |
| And | Los resultados corresponden exactamente a los datos almacenados en el sistema sin omitir coincidencias válidas |

# Problema

## Situación actual del sistema

La aplicación evaluada es un sistema web de gestión de pedidos construido con Spring Boot en el backend y React en el frontend, con PostgreSQL como motor de base de datos. El sistema distingue entre dos perfiles de acceso: usuarios regulares, que pueden crear y consultar sus pedidos, y administradores, que disponen de permisos ampliados para gestionar usuarios y órdenes de todo el sistema. La autenticación se resuelve mediante JSON Web Tokens (JWT), generados al momento del inicio de sesión y almacenados en el navegador del cliente.

Aunque la aplicación cumple con su propósito funcional básico, una inspección inicial del código y de su configuración reveló debilidades importantes en materia de calidad y seguridad. No se encontraron suites de prueba activas ni en el backend ni en el frontend, y varias decisiones de configuración presentan riesgos que podrían pasar inadvertidos sin un proceso formal de revisión.

## Descripción del problema

El proyecto carece de un mecanismo de verificación que permita confirmar, de forma repetible y documentada, que las funcionalidades del sistema operan según lo esperado y que las configuraciones de seguridad son adecuadas. Esta ausencia de control de calidad abarca tanto la capa de servidor como la de cliente, y se extiende a los archivos de configuración del entorno de despliegue.

## Origen del problema

A partir del análisis exploratorio del repositorio, se identificaron las siguientes situaciones que dan origen al problema:

- El backend no cuenta con pruebas unitarias ni de integración. Las dependencias de testing (JUnit, Mockito) están declaradas en el proyecto pero no se utilizan en ningún caso de prueba funcional.

- No existen pruebas que validen la comunicación entre el frontend en React y la API REST del backend, dejando sin cobertura los flujos completos del usuario.

- Las credenciales de conexión a PostgreSQL aparecen escritas directamente en los archivos de propiedades del servidor, sin hacer uso de variables de entorno o mecanismos de gestión de secretos.

- El archivo docker-compose emplea contraseñas triviales e idénticas al nombre de usuario para el servicio de base de datos.

- El servidor acepta peticiones desde cualquier origen, con cualquier método y cabecera HTTP, debido a una política CORS sin restricciones.

- La comprobación de vigencia del token JWT ocurre exclusivamente en código JavaScript del cliente, sin que el servidor valide por su cuenta si el token ha expirado. Además, el token se guarda en localStorage, exponiéndolo a posibles ataques de tipo XSS.

## Consecuencias identificadas

De no abordarse las situaciones descritas, el sistema queda expuesto a los siguientes escenarios:

- Errores en flujos clave (registro, login, creación de pedidos) podrían llegar a producción sin ser detectados, afectando directamente la experiencia de quienes usan la plataforma.

- Un atacante podría aprovechar la política CORS abierta o la validación deficiente de tokens para realizar peticiones no autorizadas a la API, accediendo o modificando información restringida.

- Las credenciales visibles en el repositorio representan un punto de entrada directo a la base de datos si el código fuente quedara expuesto, comprometiendo todos los registros almacenados.

- La corrección de defectos descubiertos en etapas avanzadas del desarrollo implica un esfuerzo considerablemente mayor que si se detectaran mediante pruebas tempranas y sistemáticas.

- Sin métricas de calidad definidas, no existe forma objetiva de determinar en qué estado se encuentra el software ni de medir el progreso de las mejoras aplicadas.

Ante este panorama, el presente proyecto se propone implementar un proceso de aseguramiento de calidad que cubra los aspectos funcionales y de seguridad del sistema, permitiendo documentar hallazgos, corregir deficiencias y establecer una base sólida para el mantenimiento futuro de la aplicación.

# Objetivos, metas e indicadores

## Objetivo General

Comprobar la calidad del software mediante la implementación de estándares técnicos y metodologías de aseguramiento de la calidad reconocidas por la industria.

## Objetivos Específicos

- Analizar los requerimientos del sistema mediante la revisión y validación de historias de usuario con sus criterios de aceptación, para garantizar una base sólida que guíe el proceso de pruebas.

- Diseñar los casos de prueba para validar los flujos principales del sistema.

- Ejecutar pruebas manuales sobre las funcionalidades principales del sistema.

- Automatizar los casos de prueba prioritarios del sistema.

- Analizar los resultados de las pruebas para identificar defectos y evaluar la calidad del sistema.

## Metas

- Documentar y validar al menos el 80% de las historias de usuario antes del cierre del plan del proyecto.

- Definir al menos 60 casos de prueba documentados antes de la entrega del plan de pruebas.

- Ejecutar al menos el 80% de los casos de prueba definidos y registrar sus resultados.

- Automatizar al menos el 50% de los casos de prueba críticos definidos.

- Generar un informe final de pruebas con defectos clasificados, métricas y conclusiones.

## Indicadores

- Porcentaje de historias validadas ≥ 80%. Historias revisadas y aprobadas por el equipo.

- Número de casos de prueba diseñados ≥ 60 y entregar el plan de pruebas.

- Porcentaje de ejecución ≥ 80%. Evidencia de ejecución documentada.

- Porcentaje de automatización ≥ 50%. Scripts funcionales en el repositorio.

- Informe de pruebas entregado. Defectos clasificados por severidad y estado.

# Recursos Disponibles

Para llevar a cabo las actividades de prueba sobre el sistema, el equipo cuenta con los siguientes recursos técnicos y de información.

MAS RESUMIDOS Y NO TAN EN PROSA, PEUDE SER TABLA, PERO REALMENTE ESTAN BIEN

## Infraestructura y entorno de trabajo

Cada miembro del equipo ejecuta el sistema completo en su propia máquina mediante Docker Compose, lo que levanta de forma simultánea el backend (Spring Boot), el frontend (React) y la base de datos (PostgreSQL) dentro de contenedores aislados. Esta configuración garantiza que todos trabajan sobre un entorno idéntico, elimina problemas de compatibilidad entre sistemas operativos y permite ejecutar pruebas sin depender de un servidor externo ni afectar datos reales.

## Datos y cuentas de prueba

La base de datos local se alimenta con registros ficticios que replican situaciones de uso reales: usuarios con rol de administrador y con rol regular, pedidos en distintos estados y combinaciones de datos que permiten ejercitar los diferentes caminos de la aplicación. Asimismo, se dispone de cuentas de prueba predefinidas para cada rol, de modo que los escenarios de autenticación, autorización y gestión de datos se puedan reproducir de forma consistente por cualquier integrante del equipo.

## Herramientas para la ejecución de pruebas

En el lado del servidor, el proyecto incluye las dependencias de JUnit 5 y Mockito, lo que permite escribir pruebas unitarias y de integración sobre los controladores, servicios y filtros de seguridad de Spring Boot. Para explorar y validar los endpoints de la API REST, se utiliza la interfaz interactiva generada por SpringDoc OpenAPI (Swagger), complementada con Postman para la creación de colecciones de solicitudes que cubran distintos escenarios. En el frontend, se pueden emplear las utilidades de testing de React para verificar el comportamiento de los componentes de interfaz. Todas estas herramientas se encuentran disponibles en los entornos locales y pueden ejecutarse desde la terminal.

## Código fuente y documentación disponible

El equipo tiene acceso completo al repositorio del proyecto, incluyendo el historial de commits, los archivos de configuración y la estructura de ambas capas de la aplicación. La documentación automática de la API generada por SpringDoc permite consultar los endpoints disponibles, sus parámetros y las respuestas esperadas, lo cual sirve como insumo directo para el diseño de los casos de prueba.

# Cronograma de actividades

El siguiente cronograma organiza temporalmente las actividades planificadas a lo largo del semestre. Cada semana incluye las tareas a realizar, los responsables y los entregables esperados.

| Periodo | Tareas principales | Asignación | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Sem. 4 (9-15 mar) | Exploración inicial del repositorio y puesta en marcha del entorno local con Docker. Conformación del equipo y asignación de roles. Primera identificación de problemas mediante revisión del código. | Todos | Entorno funcional, equipo conformado. |
| Sem. 5 (16-22 mar) | Redacción de especificaciones técnicas (software y hardware). Escritura de las historias de usuario con sus criterios de aceptación. Identificación de recursos para pruebas. | Todos | Borrador de secciones del plan. |
| Sem. 6 (23-29 mar) | Cierre del documento Plan del Proyecto: completar problema ampliado, cronograma, bibliografía. Revisión cruzada entre integrantes. | Todos | Plan del Proyecto entregado (E1). |
| Sem. 7 (30 mar - 5 abr) | Incorporar observaciones del profesor sobre el plan. Definir la estrategia general de pruebas: niveles, tipos y prioridades. | Todos | Plan ajustado según retroalimentación. |
| Sem. 8 (6-12 abr) | Diseño detallado de los casos de prueba para los flujos de autenticación y gestión de usuarios. Estructurar el documento del plan de pruebas. | Angie, Dereck | Casos de prueba de auth y usuarios. |
| Sem. 9 (13-19 abr) | Diseño de casos de prueba para gestión de órdenes, dashboard y seguridad. Seguimiento con el profesor. Preparar datos de prueba en la BD. | Jonathan, Jeremy | Casos restantes. Reunión de avance. |
| Sem. 10 (20-26 abr) | Consolidar el Plan de Pruebas: integrar todos los casos, redactar conclusiones y revisar coherencia general del documento. | Todos | Plan de Pruebas finalizado. |
| Sem. 11 (27 abr - 3 may) | Entrega formal del Plan de Pruebas. Correcciones menores de última hora si son necesarias. | Todos | Plan de Pruebas entregado (E2). |
| Sem. 12 (4-10 may) | Configurar JUnit y Mockito en el backend. Escribir las primeras pruebas automatizadas sobre endpoints de autenticación y filtros de seguridad. | Jonathan, Jeremy | Primeros scripts funcionales. |
| Sem. 13 (11-17 may) | Ampliar cobertura: controladores de órdenes, validaciones de token, escenarios negativos. Registrar defectos encontrados. | Jonathan, Jeremy | Cobertura >= 80% de casos. |
| Sem. 14 (18-24 may) | Completar automatización pendiente. Ejecutar suite completa y verificar resultados. Ajustar pruebas que fallen. | Todos | Suite completa ejecutada. |
| Sem. 15 (25-31 may) | Entrega del Proyecto de Pruebas. Comenzar informe: compilar resultados, generar tablas y gráficos de cobertura. | Todos | Proyecto de Pruebas (E3). |
| Sem. 16 (1-7 jun) | Redactar informe final: hallazgos, clasificación de defectos, conclusiones y reflexiones del equipo. Preparar presentación. | Angie, Dereck | Informe de pruebas completo. |
| Sem. 17 (8-14 jun) | Entrega del informe, presentación oral del proyecto y diario reflexivo. | Todos | Informe, presentación, diario (E4, E5, E6). |

# Bibliografía

[1] R. S. Pressman y B. R. Maxim, Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico, 8.ª ed. McGraw-Hill, 2015.

[2] ISTQB, "Certified Tester Foundation Level Syllabus," International Software Testing Qualifications Board, versión 4.0, 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.istqb.org/certifications/certified-tester-foundation-level.

[3] OWASP Foundation, "OWASP Top Ten," 2021. [En línea]. Disponible en: https://owasp.org/www-project-top-ten/.

[4] Auth0, "Introduction to JSON Web Tokens," 2024. [En línea]. Disponible en: https://jwt.io/introduction.

[5] Spring, "Spring Security Reference," VMware / Broadcom, 2024. [En línea]. Disponible en: https://docs.spring.io/spring-security/reference/index.html.