## Slide 1
01
Informe de Pruebas · QA
QA
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE
Informe de
Pruebas
Sistema de gestión de pedidos · Pruebas funcionales, de seguridad y de rendimiento
Angie Aguilar Alemán Jonathan Sancho Loaiza
Jeremy Montero Araya Dereck Cuadra González
Instituto Tecnológico de Costa Rica · Ingeniería en Computación · I Semestre 2026 · Prof. Marcos Rodríguez

## Slide 2
02
Informe de Pruebas · QA
CONTEXTO DEL INFORME
Introducción
Informe de resultados que verifica, con evidencia objetiva, si el sistema cumple los estándares de calidad requeridos antes de su entrega. A diferencia del plan de pruebas, no describe la estrategia: se enfoca en los hallazgos de la ejecución.
✓
Funcionales
Comportamiento esperado de los flujos principales
✓
Seguridad
Vulnerabilidades identificadas en la aplicación
✓
Rendimiento
Estabilidad bajo carga concurrente (k6)
60
casos de prueba ejecutados
Herramientas
k6 · Postman
Entorno local de desarrollo

## Slide 3
03
Informe de Pruebas · QA
RESULTADOS
Alcance y metodología
Los 60 casos se agrupan en tres categorías, cada una con su criterio de aceptación. Toda la evidencia fue recopilada de forma objetiva mediante Postman y k6.
38
Pruebas funcionales
4 módulos · Postman
14
Pruebas de seguridad
3 categorías · Postman
7
Escenarios de rendimiento
Carga y estrés · k6
80%
Criterio de aceptación
Se estableció un mínimo del 80% de aprobación por módulo. Resultado de rendimiento bajo entorno local: puede diferir en producción.

## Slide 4
04
Informe de Pruebas · QA
PRUEBAS FUNCIONALES
Aprobación por módulo
Módulo | % Aprobación | Estado
Validaciones generales | 100% | APROBADO
Registro y Login | 90% | APROBADO
Funciones de Administrador | 85% | APROBADO
CRUD de Pedidos | 54.5% | REPROBADO
Aprobación global
81.6%
Cumple el umbral del 80%,
pero con calidad heterogénea
entre módulos
38 casos en 4 módulos · umbral del 80%. CRUD de Pedidos queda muy por debajo (54.5%) porque varias operaciones del backend no fueron expuestas en el frontend del usuario regular.

## Slide 5
05
Informe de Pruebas · QA
PRUEBAS FUNCIONALES
Conclusiones funcionales
✓
Autenticación y validaciones, sólidas
Registro/Login, Administrador y Validaciones superan el umbral. Buen manejo de códigos HTTP, JSON y actualización de perfil.
!
CRUD de Pedidos: atención prioritaria
Más de la mitad de los casos falla: operaciones disponibles en el backend pero no habilitadas en el frontend del usuario regular.
i
Riesgo de usabilidad (TC-33 / TC-34)
Ausencia de mensajes de confirmación al ejecutar acciones destructivas como eliminar usuarios o pedidos.

## Slide 6
06
Informe de Pruebas · QA
PRUEBAS DE SEGURIDAD
Aprobación por categoría
Categoría | Total | Pasa | Falla | % Aprob. | Estado
Control de acceso y autenticación | 7 | 7 | 0 | 100% | APROBADO
Configuración de seguridad HTTP | 4 | 3 | 0 | 75% | APROBADO
Protección contra inyección y XSS | 3 | 2 | 1 | 66.7% | REPROBADO
Aprobación global
85.7%
12 pasan · 1 falla · 1 con observación
Supera el criterio del 80%, pero la categoría de inyección y XSS queda por debajo del umbral por el defecto crítico de XSS almacenado (TC-27).

## Slide 7
07
Informe de Pruebas · QA
HALLAZGO DE MAYOR SEVERIDAD
XSS almacenado (TC-27)
CRITICAL
D-08 · Bloqueante
El sistema almacena etiquetas <script> en las descripciones de pedidos sin sanitizar. El código queda guardado en la base de datos y se ejecuta en el navegador de cualquier usuario que visualice el pedido.
Reconocida por OWASP Top 10 (2021). Su corrección es inmediata e innegociable antes de cualquier despliegue.
Fortalezas y otros hallazgos
✓
Autenticación, tokens JWT y control de acceso por roles correctos
✓
Resistente a inyección SQL (JPA/Hibernate parametrizado)
!
D-09 · 404 expone el paquete Java interno (Major)
!
Faltan headers CSP y Strict-Transport-Security
Seguridad global: 85.7% — supera el umbral, pero el XSS marca la prioridad #1 del informe.

## Slide 8
08
Informe de Pruebas · QA
PRUEBAS DE RENDIMIENTO
Escenarios ejecutados con k6
TC | Escenario | Configuración | % Éxito | P95 (ms) | Estado
TC14 | Registro masivo | 30 VUs / 90s | 100% | 842 | APROBADO
TC15 | Login masivo | 30 VUs / 90s | 100% | 424 | APROBADO
TC29 | Listar pedidos (pocos) | 5 VUs / 100 it | 100% | 58 | APROBADO
TC30 | Listar pedidos (muchos) | 5 VUs / 100 it | 100% | 2 | APROBADO
TC45 | Flujo carga (login+orden) | 50 VUs / 3min | 100% | 368 | APROBADO
TC59 | Flujo carga (login+/me) | 50 VUs / 3min | 100% | 1040 | APROBADO
TC60 | Estrés (rampa) | 200 VUs / 2min | 100% | 63 | APROBADO
Umbral de respuesta: 400 ms. Valores en rojo (TC14, TC59) lo superan bajo carga sostenida — son hallazgos documentados, no fallos funcionales. 100% de éxito en todos los checks.

## Slide 9
09
Informe de Pruebas · QA
TIEMPOS DE RESPUESTA
Latencia bajo carga
P90 / P95 reflejan el comportamiento real bajo concurrencia, más allá del promedio. El P95 representa el tiempo máximo que experimentó el 95% de los usuarios.
842 ms
TC14 · Registro masivo (P95)
Costo del cifrado bcrypt con 30 VUs sin pausa
1 040 ms
TC59 · Login + perfil (P95)
Saturación del endpoint de auth bajo carga sostenida
< 60 ms
TC29 / TC30 · Consulta de pedidos
Operaciones de lectura excepcionalmente rápidas
63 ms
TC60 · Estrés con 200 VUs (P95)
Estable gracias a la simplicidad del endpoint
Solo 2 de 7 escenarios superan el umbral de 400 ms — ambos bajo carga sostenida sin pausa entre peticiones.

## Slide 10
10
Informe de Pruebas · QA
CONCLUSIONES DE RENDIMIENTO
Estable bajo carga extrema
3 843
peticiones / segundo
TC60 · 200 VUs en rampa · 2 min
461 442 checks · 0 errores
100% de éxito
En las verificaciones de los siete escenarios, sin una sola falla registrada
Sin caídas del servicio
El sistema respondió correctamente en todos los niveles de carga evaluados
Lecturas < 60 ms
Los endpoints de consulta de pedidos confirman la eficiencia de las lecturas
2 hallazgos Major
TC14 y TC59 superan 400 ms bajo carga sostenida — no son fallos funcionales
El sistema demostró capacidad para operar bajo carga extrema sin degradación funcional ni pérdida de disponibilidad.

## Slide 11
11
Informe de Pruebas · QA
DEFECTOS ENCONTRADOS
11 defectos por severidad
Clasificación según la escala de SonarQube. El módulo de CRUD de pedidos concentra la mayor cantidad de defectos (7 entre fallas y observaciones).
5
Blocker
Edición/eliminación de pedidos ausente en la UI del usuario
1
Critical
XSS almacenado (D-08 · TC-27)
4
Major
Rendimiento (×2), paginación admin, 404 expone backend
1
Minor
Contraseñas < 6 caracteres aceptadas (D-01)
Conclusión: debilidades importantes a nivel funcional (CRUD) y de seguridad (XSS) que deben resolverse antes de la entrega.

## Slide 12
12
Informe de Pruebas · QA
EVALUACIÓN
Curso de acción propuesto
El sistema cumple el umbral del 80% en las tres categorías, pero el resultado global oculta diferencias de calidad entre módulos. Correcciones en tres niveles de prioridad:
Prioridad ALTA
Corregir XSS almacenado (D-08): sanitizar en backend y escapar en frontend
Habilitar edición y eliminación de pedidos en la UI del usuario (D-02 a D-06)
Ambas son bloqueantes: deben resolverse antes de cualquier entrega a producción
Prioridad MEDIA
Implementar paginación en la vista del administrador (D-07)
Ocultar información interna del backend en errores 404 (D-09)
Revisar rendimiento del flujo de auth bajo carga (D-10, D-11)
Prioridad BAJA
Validar longitud mínima de contraseña en el registro (D-01)
Diálogos de confirmación en acciones destructivas (TC-33, TC-34)
Añadir headers CSP y Strict-Transport-Security

## Slide 13
13
Informe de Pruebas · QA
RECOMENDACIONES
Recomendaciones del equipo
⚙
Sobre el proceso
Mantener el enfoque mixto: las pruebas manuales validan usabilidad y navegación; las automatizadas cubren escenarios repetitivos y de carga.
▤
Sobre las herramientas
Postman y k6 fueron adecuados. Complementar con Selenium o Cypress para automatizar los casos funcionales hoy ejecutados manualmente.
◎
Sobre el alcance
Incluir en futuros ciclos pruebas de usabilidad y de compatibilidad entre navegadores para una visión más completa de la calidad.

## Slide 14
14
Informe de Pruebas · QA
CONCLUSIÓN
Listo para producción
tras dos correcciones clave
El sistema cumple los umbrales de calidad en las tres categorías, con autenticación y rendimiento sólidos. Antes del despliegue deben resolverse el XSS almacenado (D-08) y la gestión de pedidos desde la interfaz del usuario (D-02 a D-06).
Referencias: k6 (Grafeas Group, 2023) · OWASP Top 10 (2021) · SonarQube (SonarSource, 2023)
Gracias